РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта  2022 г.                                 №  120                           р.п. Усть-Донецкий

Об утверждении отчёта о результатах

реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Усть-Донецкого городского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 20.09.2018 № 163 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения» и Постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 15.11.2018 № 210 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» Администрация Усть-Донецкого городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения»  за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Усть-Донецкого городского поселения	                                               С.В. Тузов

Визы: Новикова А.А.

Исп.:  Зюзин Э.Г

Липатова Ю.А.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Усть-Донецкого городского поселения

№ 120 от 23.03.2022

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Усть-Донецкого городского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения».

Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 15.11.2018 № 210.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» в 2021 году бюджетом Усть-Донецкого городского поселения предусмотрено 48 325,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7 797,4 тыс. рублей, или 16,1 % снижение процента освоения денежных средств произошло по причине не выполнения условий контракта по разработке проектно-сметной документации на «Реконструкцию системы водоснабжения р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района Ростовской области» на сумму 40 080,0 тыс. рублей ( в том числе за счет средств областного бюджета – 38 557,0 тыс. рублей).

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского  поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие:

- Повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

подпрограмма 1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения »

## В рамках реализации подпрограммы проведена работа специалистами Администрации Усть-Донецкого городского поселения - произведен капитальный ремонт в трех  многоквартирных домах.

Достигнуты следующие результаты:

- повышение удовлетворенности населения Усть-Донецкого городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012, в 2017-2030 годах»

В 2021 году  на территории р.п. Усть-Донецкий многоквартирные дома аварийными не признавались, расселение граждан не производилось.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 48 325,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 7 797,4 тыс. рублей, или 16,1 %. Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к  годовому отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры плановое значение 38,6%, фактическое -25,2%;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности плановое значение 96%, фактическое – 100%;

- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене плановое значение 45,2%, фактическое-45,2%;

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения плановое значение 100%, фактическое – 100%;

- уровень газификации Усть-Донецкого городского поселения плановое значение 99,2%, фактическое -99,2%;

- Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции плановое значение 0 тыс.м2, фактическое -0;

- Количество граждан, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции плановое значение 0 человек, фактическое 0.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности  муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение  соответствующей сферы социально-экономического развития Усть-Донецкого городского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 12/13, СРом = 0,92

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,92 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 12/13, СРм = 0,92

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 7 797,4/ 48 325,8  ССуз =0,16

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис= 0,92/0,16= 0,17

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана –низкой.

При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1,0х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,01х 0,2

УРпр= 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение №1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Усть-Донецкого городского поселения

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Усть-Донецкого городского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» |
| 1 | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 24,8 | 38,6 | 25,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Усть-Донецком городском поселении» |
| 1.1 | количество многоквартирных домов требующих капитального ремонта | единиц | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | процентов | 100 | 96 | 100 |  |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 44,6 | 45,2 | 45,2 |  |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | уровень газификации Усть-Донецкого городского поселения | процентов | 99,2 | 99,2 | 99,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Усть-Донецкого городского поселения» |
| 2.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. | процент | 80 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012, в 2017-2030 годах» |
| 1 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | (тыс. кв. метров) | 1,65 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество граждан, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | (человек) | 75 | 0 | 0 |  |

Приложение  2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Усть-Донецкого городского поселения

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Усть-Донецкого городского поселения

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения»

за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2020 год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) за 2020 год, (тыс. руб.) | Причины неиспол- нения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | 48325,8 | 7 797,4 | Неисполнение обязательств по контракту подрядчиком |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 45 889,6 | 7 013,2 | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 2 436,2 | 784,2 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | 529,7 | 489,3 | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 529,7 | 489,3 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по содержанию объектов жилищного хозяйства | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | 529,7 | 489,3 | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 529,7 | 489,3 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | 47 796,1 | 7 308,1 | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 45 889,6 | 7 013,2 | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 906,5 | 294,9 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | 93,9 | 17,9 | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 93,9 | 17,9 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | 7 622,2 | 7 290,2 | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 7 332,6 | 7 013,2 | - |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 289,6 | 277,0 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства («Реконструкция системы водоснабжения р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района Ростовской области») | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | 40 080,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 38 557,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 523,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012, в 2017-2030 годах | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | Всего: | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |