Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“ 4” марта 2016 г. № 38а р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения  « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» за 2015 год |

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Донецкого

городского поселения В.Н. Скрипников

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Лесникова Е.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению  Администрации Усть-Донецкого  городского поселения  № 38а от 4.03.2016 г. |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» за 2015 год.**

Муниципальная программаУсть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 279.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Усть-Донецкого городского поселении.

|  |
| --- |
| Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач: увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму **«**Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения**»**

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Задачами подпрограммы являются повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие жилищного хозяйства».Цель подпрограммы - повышение качества и надежности жилищного хозяйства.

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Мероприятия по содержанию объектов жилищного хозяйства.

Расходы на погашение кредиторской задолженности.

Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

Мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства.

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Софинансирование расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого городского поселения на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного, областного бюджета в полном объёме.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

|  |
| --- |
| Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» за 2015 год. | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Уточнен-ный план бюджет-ных ассигно-ваний на 2015 год (тыс.руб.) | Исполнено  (кассовые расходы) за 2015год, (тыс. руб.) | Причины неиспол- нения плана бюджетных ассигнований |
| Программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 14 938,9 | 13 807,6 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 |
| Подпрограмма | «Развитие жилищного хозяйства» | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 2 324,7 | 1 236,4 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 |
| Основное мероприятие № 1 | Мероприятия по содержанию объектов жилищного хозяйства | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 2 324,7 | 1 236,4 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 12614,2 | 12571,2 | кредиторская задолженность на 1.01.2016 |
| Основное мероприятие № 1 | Мероприятия по содержанию, капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 305,8 | 305,7 | - |
| Основное мероприятие № 2 | Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 464,3 | 464,3 | - |
| Основное мероприятие № 3 | Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 11751,5 | 11751,4 | - |
| Основное мероприятие № 4 | Расходы на погашение кредиторской задолженности | Администрация Усть-Донецкого городского поселения | 92,6 | 49,8 | - |