РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“14” марта 2019 г. № 49 р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения « Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2018 год  |

 В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Усть-Донецкого

городского поселения С.В.Тузов

Исп. Губин А.В.

 Липатова Ю.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 49 от 14.03.2019 года  |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2018 год**

 Муниципальная программа Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 275.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида, озеленения территории городского поселения, повышению комфортности граждан.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- уличное освещение городского поселения

- содержание наружных сетей электроснабжения

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения;
- отлов и содержание безнадзорных животных;

- организация и содержание мест захоронения;

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Рейды по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого городского поселения.

Ликвидация выявленных на территории поселения свалочных очагов и навалов мусора.

Мероприятия по озеленению.

Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности.

Информирование населения в области охраны окружающей среды.

Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров.

Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров.

Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Оплата за электроэнергию по уличному освещению.

Содержание, ремонт и строительство новых объектов уличного освещения Усть-Донецкого городского поселения.

Содержание и ремонт объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включая установку дорожных знаков.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Охрана окружающей среды в Усть-Донецком городском поселении».

Целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности в поселении.

Задачами подпрограммы являются обеспечение защищенности окружающей среды посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями.

Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Усть-Донецкого городского поселения»

Цель подпрограммы - повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Основные задачи - повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

 Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого городского поселения на 2014-2020 годы»

Цель подпрограммы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основные задачи - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Усть-Донецкого городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Уличное освещение населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения».

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого функционирования уличного освещения населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения.

Основные задачи - увеличение освещенности улиц населенных пунктов.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Прочие мероприятия по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения».

Цель подпрограммы - организация прочих мероприятий по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения.

Основные задачи - обеспечение содержания объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого городского поселения на 2014-2020 годы».

Цель подпрограммы - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основные задачи - создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Усть-Донецкого городского поселения.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного бюджета и средств областного бюджета в полном объёме. Внебюджетных средств на реализацию программы не выделялось.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения» за 2018 год. |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Уточненныйпланбюджетныхассигнованийна 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено (кассовыерасходы) за 2018год, (тыс. руб.) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | Благоустройство территории Усть-Донецкого городского поселения | всего  | 21 083,0 | 20 329,9 | - |
| бюджет поселения | 21 083,0 | 20 329,9 | - |
| районный бюджет |  |  | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | Охрана окружающей среды в Усть-Донецком городском поселении | всего | 3 119,3 | 3 112,2 | - |
| бюджет поселения | 3 119,3 | 3 112,2 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Рейды по контролю за архитектурным обликом и выявлению несанкционированных свалок на территории Усть-Донецкого городского поселения | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2  | Ликвидация выявленных на территории поселения свалочных очагов и навалов мусора | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по озеленению | всего | 3 119,3 | 3 112,2 | - |
| бюджет поселения | 3 119,3 | 3 112,2 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Информирование населения в области охраны окружающей среды | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2  | Формирование комплексной системы управления отходами на территории Усть-Донецкого городского поселения | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  |  |  |  |
| Подпрограмма 3  | Развитие транспортной инфраструктуры Усть-Донецкого городского поселения | всего | 2  957,7 | 2 956,3 | - |
| бюджет поселения | 2  957,7 | 2 956,3 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 2  957,7 | 2 956,3 | - |
| бюджет поселения | 2  957,7 | 2 956,3 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  | - | - | - |
| Подпрограмма 4  | Уличное освещение населенных пунктов Усть-Донецкого городского поселения | всего | 2 570,6 | 2 308,4 | - |
| бюджет поселения | 2 570,6 | 2 308,4 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | всего | 1 506,6 | 1 244,4 | - |
| бюджет поселения | 1 506,6 | 1 244,4 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2  | Содержание, ремонт и строительство новых объектов уличного освещения Усть-Донецкого городского поселения | всего | 1 064,0 | 1 064,0 | - |
| бюджет поселения | 1 064,0 | 1 064,0 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Организация и содержание мест захоронения | всего | 455,0 | 444,1 | - |
| бюджет поселения | 455,0 | 444,1 | - |
| районный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Содержание и ремонт объектов мест захоронений Усть-Донецкого городского поселения | всего | 455,0 | 444,1 | - |
| бюджет поселения | 455,0 | 444,1 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Усть-Донецкого городского поселения | всего | 11 449,2 | 10 986,4 | - |
| бюджет поселения | 11 449,2 | 10 986,4 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.1 | Содержание и ремонт объектов благоустройства Усть-Донецкого городского поселения | всего | 9 980,2 | 9 681,8 | - |
| бюджет поселения | 9 980,2 | 9 681,8 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 | Мероприятия по благоустройству и содержанию стадиона «Водник» | всего | 1 293,0 | 1 144,6 | - |
| бюджет поселения | 1 293,0 | 1 144,6 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.3 | Расходы по информационно-пропагандистской деятельности (приобретение справочной, информационной, баннерной продукции) | всего | 26,0 | 10,0 | - |
| бюджет поселения | 26,0 | 10,0 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.4 | Мероприятия на приобретение системы подсветки чаши фонтана «Юбилейный» | всего | 89,1 | 89,1 | - |
| бюджет поселения | 89,1 | 89,1 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.5 | Мероприятия на приобретение системы полива стадиона «Водник» | всего | 60,9 | 60,9 | - |
| бюджет поселения | 60,9 | 60,9 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  | - | - | - |
| Подпрограмма 7 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Донецкого городского поселения | всего | 531,2 | 522,5 | - |
| бюджет поселения | 531,2 | 522,5 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, включая установку дорожных знаков | всего | 531,2 | 522,5 | - |
| бюджет поселения | 531,2 | 522,5 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  |  |  |  |