Администрация Усть-Донецкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

“26” марта 2018 г. № 51 р.п. Усть-Донецкий

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о результатах реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» за 2017 год |

В соответствии с постановлением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 02.09.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения», распоряжением Главы Усть-Донецкого городского поселения от 03.09.2013 № 121 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Донецкого городского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Усть-Донецкого

городского поселения А.М. Черноусов

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп. Колосова М.А.

(86351) 9-11-35

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения № 51 от 26.03.2018 г. |

**Отчёт о реализации муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» за 2017 год.**

Муниципальная программаУсть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 11.10.2013 № 279.

Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти и её структурных подразделений.

Целью муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Усть-Донецкого городского поселении.

|  |
| --- |
| Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач: увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму **«**Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения**»**

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Задачами подпрограммы являются повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие жилищного хозяйства». Цель подпрограммы - повышение качества и надежности жилищного хозяйства.

В рамках муниципальной программы осуществлялись следующие основные мероприятия:

Мероприятия по содержанию объектов жилищного хозяйства.

Расходы на погашение кредиторской задолженности.

Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

Мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства.

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Софинансирование расходов за счет средств бюджета Усть-Донецкого городского поселения на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств местного, областного бюджета в полном объёме.

Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Изменения, вносимые в муниципальную программу за 2017 год отражены в постановлениях Администрации Усть-Донецкого городского поселения, от 28.02.2017 № 49, от 23.03.2017 № 76, от 14.04.2017 № 105, от 07.06.2017 № 168, от 06.09.2017 № 289, от 05.10.2017 № 309, от 29.12.2017 № 426 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013 № 279 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Донецкого городского поселения Усть-Донецкого района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения».

|  |
| --- |
| Приложение 1 к отчёту о реализации муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании средств на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения» за 2017 год. | | | | | | | |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Уточненный  план  бюджетных  ассигнований  на 2017 год (тыс.руб.) | Исполнено  (кассовые  расходы) за 2017год, (тыс. руб.) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения | всего | 23512,9 | 22823,0 | - |
| бюджет поселения | 1596,4 | 1567,8 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 21916,5 | 21255,2 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства | всего | 480,8 | 480,8 | - |
| бюджет поселения | 480,8 | 480,8 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1 | Мероприятия по содержанию объектов жилищного хозяйства | всего | 480,8 | 480,8 | - |
| бюджет поселения | 480,8 | 480,8 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Усть-Донецкого городского поселения | всего | 23032,1 | 22342,2 | - |
| бюджет поселения | 1115,6 | 1087,0 | - |
| районный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 21916,5 | 21255,2 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 2.1 | Мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства | всего | 275,7 | 247,4 | - |
| бюджет поселения | 275,7 | 247,4 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 | Мероприятия на приобретение мобильной плавучей насосной станции | всего | 12469,5 | 11808,2 | - |
| бюджет поселения | 448,8 | 448,7 | - |
| районный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 12020,7 | 11359,5 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.3 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 10286,9 | 10286,6 | - |
| бюджет поселения | 391,1 | 390,9 | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 9895,8 | 9895,7 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - | - |