Приложение  
к постановлению   
Правительства  
Ростовской области  
от 26.12.2013 № 803

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 - 2049 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Усть-Донецкое городское поселение | | | |
| 1. | раб. пос. Усть-Донецкий, пер. Почтовый, 3 | ремонт электроснабжения | 2047 |
| ремонт газоснабжения | 2041 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
| ремонт крыши | 2047 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2040 |
| 2. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 10 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
| ремонт крыши | 2043 |
| ремонт фасада, фундамента | 2048 |
| 3. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 14 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
| ремонт крыши | 2043 |
| ремонт фасада, фундамента | 2048 |
| 4. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 16 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
| ремонт крыши | 2042 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2037 |
| 5. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 18 | ремонт электроснабжения | 2047 |
| ремонт газоснабжения | 2041 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
| ремонт крыши | 2047 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2042 |
| 6. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 1а/1 | ремонт электроснабжения | 2048 |
| ремонт газоснабжения | 2048 |
| ремонт теплоснабжения, холодного/горячего водоснабжения, водоотведения | 2040 |
| ремонт крыши | 2046 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2046 |
| 7. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 2 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2025 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
| ремонт крыши | 2038 |
| ремонт фасада, фундамента | 2045 |
| 8. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 22 | ремонт электроснабжения | 2048 |
| ремонт газоснабжения | 2037 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
| ремонт крыши | 2048 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2041 |
| 9. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 3а | ремонт электроснабжения | 2049 |
| ремонт газоснабжения | 2049 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2049 |
| ремонт крыши | 2049 |
| ремонт фасада, фундамента | 2049 |
| 10. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 3б | ремонт электроснабжения | 2049 |
| ремонт газоснабжения | 2049 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
| ремонт крыши | 2049 |
| ремонт фасада, фундамента | 2049 |
| 11. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 4 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2025 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
| ремонт крыши | 2039 |
| ремонт фасада, фундамента | 2044 |
| 12. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 5/1 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
| ремонт крыши | 2032 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2034 |
| 13. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 5/2 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
| ремонт крыши | 2032 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2033 |
| 14. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 5б | ремонт электроснабжения | 2048 |
| ремонт газоснабжения | 2048 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
| ремонт крыши | 2048 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2047 |
| 15. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2023 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
| ремонт крыши | 2038 |
| ремонт фасада, фундамента | 2044 |
| 16. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 8 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2026 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
| ремонт крыши | 2039 |
| ремонт фасада, фундамента | 2046 |
| 17. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 17 | ремонт электроснабжения | 2034 |
| ремонт газоснабжения | 2039 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2031 |
| ремонт крыши | 2031 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2030 |
| 18. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 15 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2047 |
| ремонт крыши | 2045 |
| ремонт фасада, фундамента | 2045 |
| 19. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 19 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| ремонт газоснабжения | 2030 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
| ремонт крыши | 2040 |
| ремонт фасада, фундамента | 2043 |
| 20. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 21 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| ремонт газоснабжения | 2030 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
| ремонт крыши | 2040 |
| ремонт фасада, фундамента | 2043 |
| 21. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 3 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2032 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
| ремонт крыши | 2041 |
| ремонт фасада, фундамента | 2044 |
| 22. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 5 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
| ремонт крыши | 2041 |
| ремонт фасада, фундамента | 2044 |
| 23. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 5а | ремонт электроснабжения | 2049 |
| ремонт газоснабжения | 2049 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2049 |
| ремонт крыши | 2048 |
| ремонт фасада, фундамента | 2048 |
| 24. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 7 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2032 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
| ремонт крыши | 2041 |
| ремонт фасада, фундамента | 2045 |
| 25. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, 9 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| ремонт газоснабжения | 2029 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
| ремонт крыши | 2039 |
| ремонт фасада, фундамента | 2043 |
| 26. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 11 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2029 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
| ремонт крыши | 2040 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2031 |
| 27. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 11б | ремонт электроснабжения | 2049 |
| ремонт газоснабжения | 2049 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
| ремонт крыши | 2049 |
| ремонт фасада, фундамента | 2049 |
| 28. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 12 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
| ремонт крыши | 2044 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2032 |
| 29. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 13 | ремонт электроснабжения | 2046 |
| ремонт газоснабжения | 2034 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
| ремонт крыши | 2047 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2032 |
| 30. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 13а | ремонт электроснабжения | 2039 |
| ремонт газоснабжения | 2043 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 |
| ремонт крыши | 2036 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2036 |
| 31. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 14 | ремонт электроснабжения | 2047 |
| ремонт газоснабжения | 2041 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
| ремонт крыши | 2047 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2042 |
| 32. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 14а | ремонт электроснабжения | 2049 |
| ремонт газоснабжения | 2048 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
| ремонт крыши | 2048 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2047 |
| 33. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 15/2 | ремонт электроснабжения | 2036 |
| ремонт газоснабжения | 2036 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
| ремонт крыши | 2034 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2035 |
| 34. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 16 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| ремонт газоснабжения | 2037 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
| ремонт крыши | 2046 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2038 |
| 35. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 17 | ремонт электроснабжения | 2028 |
| ремонт газоснабжения | 2032 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2027 |
| ремонт крыши | 2020 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2021 |
| 36. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 17/2 | ремонт электроснабжения | 2019 |
| ремонт газоснабжения | 2031 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2030 |
| ремонт крыши | 2023 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2020 |
| 37. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 2 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| ремонт газоснабжения | 2041 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
| ремонт крыши | 2042 |
| ремонт фасада, фундамента | 2044 |
| 38. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 21 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| ремонт газоснабжения | 2045 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2034 |
| ремонт крыши | 2035 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2038 |
| 39. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 22 | ремонт электроснабжения | 2023 |
| ремонт газоснабжения | 2021 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 |
| ремонт крыши | 2018 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2018 |
| 40. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 23 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| ремонт газоснабжения | 2047 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2045 |
| ремонт крыши | 2041 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2043 |
| 41. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 3 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
| ремонт крыши | 2042 |
| ремонт фасада, фундамента | 2044 |
| 42. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 4 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
| ремонт крыши | 2042 |
| ремонт фасада, фундамента | 2045 |
| 43. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 5 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
| ремонт крыши | 2043 |
| ремонт фасада, фундамента | 2046 |
| 44. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 6 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
| ремонт крыши | 2042 |
| ремонт фасада, фундамента | 2045 |
| 45. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 7 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
| ремонт крыши | 2043 |
| ремонт фасада, фундамента | 2047 |
| 46. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 8 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| ремонт газоснабжения | 2036 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
| ремонт крыши | 2045 |
| ремонт фасада, фундамента | 2048 |
| 47. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 9 | ремонт электроснабжения | 2044 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
| ремонт крыши | 2043 |
| ремонт фасада, фундамента | 2048 |
| 48. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Портовая, 1 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| ремонт газоснабжения | 2037 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
| ремонт крыши | 2031 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2033 |
| 49. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Портовая, 4 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| ремонт газоснабжения | 2036 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
| ремонт крыши | 2044 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2035 |
| 50. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Портовая, 5а | ремонт электроснабжения | 2049 |
| ремонт газоснабжения | 2049 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
| ремонт крыши | 2049 |
| ремонт фасада, фундамента | 2049 |
| 51. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Портовая, 8 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| ремонт газоснабжения | 2036 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
| ремонт крыши | 2045 |
| ремонт фасада, фундамента | 2046 |
| 52. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 10 | ремонт электроснабжения | 2022 |
| ремонт газоснабжения | 2020 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2019 |
| ремонт крыши | 2024 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2024 |
| 53. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 12 | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2045 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
| ремонт крыши | 2039 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2041 |
| 54. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 14 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| ремонт газоснабжения | 2040 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 |
| ремонт крыши | 2030 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2031 |
| 55. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 16 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| ремонт газоснабжения | 2046 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
| ремонт крыши | 2040 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2041 |
| 56. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 2 | ремонт электроснабжения | 2047 |
| ремонт газоснабжения | 2034 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2044 |
| ремонт крыши | 2046 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2039 |
| 57. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Садовая, 3 | ремонт электроснабжения | 2030 |
| ремонт газоснабжения | 2028 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
| ремонт крыши | 2025 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2027 |
| 58. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 108 | ремонт электроснабжения | 2029 |
| ремонт газоснабжения | 2023 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2028 |
| ремонт крыши | 2021 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2023 |
| 59. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 108а | ремонт электроснабжения | 2025 |
| ремонт газоснабжения | 2025 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 |
| ремонт крыши | 2022 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2022 |
| 60. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 110 | ремонт электроснабжения | 2035 |
| ремонт газоснабжения | 2038 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2033 |
| ремонт крыши | 2032 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2032 |
| 61. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 53 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
| ремонт крыши | 2039 |
| ремонт фасада, фундамента | 2046 |
| 62. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 62 | ремонт электроснабжения | 2038 |
| ремонт газоснабжения | 2041 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2037 |
| ремонт крыши | 2033 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2035 |
| 63. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 64 | ремонт электроснабжения | 2039 |
| ремонт газоснабжения | 2042 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2036 |
| ремонт крыши | 2033 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2036 |
| 64. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 64а | ремонт электроснабжения | 2040 |
| ремонт газоснабжения | 2043 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
| ремонт крыши | 2033 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2036 |
| 65. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 66 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| ремонт газоснабжения | 2046 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2041 |
| ремонт крыши | 2036 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2039 |
| 66. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 66а | ремонт электроснабжения | 2039 |
| ремонт газоснабжения | 2042 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 |
| ремонт крыши | 2033 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2035 |
| 67. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 67 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| ремонт газоснабжения | 2032 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2042 |
| ремонт крыши | 2044 |
| ремонт фасада, фундамента | 2047 |
| 68. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 67а | ремонт электроснабжения | 2040 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
| ремонт крыши | 2044 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2033 |
| 69. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 69 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
| ремонт крыши | 2045 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2032 |
| 70. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 69а | ремонт электроснабжения | 2045 |
| ремонт газоснабжения | 2037 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
| ремонт крыши | 2045 |
| ремонт фасада, фундамента | 2045 |
| 71. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 77 | ремонт электроснабжения | 2032 |
| ремонт газоснабжения | 2029 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2025 |
| ремонт крыши | 2028 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2028 |
| 72. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 79 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| ремонт газоснабжения | 2027 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2024 |
| ремонт крыши | 2027 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2026 |
| 73. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 83 | ремонт электроснабжения | 2040 |
| ремонт газоснабжения | 2018 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
| ремонт крыши | 2037 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2025 |
| 74. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 83а | ремонт электроснабжения | 2016 |
| ремонт газоснабжения | 2022 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
| ремонт крыши | 2018 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2025 |
| 75. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 85 | ремонт электроснабжения | 2031 |
| ремонт газоснабжения | 2026 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2021 |
| ремонт крыши | 2026 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2026 |
| 76. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 85а | ремонт электроснабжения | 2020 |
| ремонт газоснабжения | 2017 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 |
| ремонт крыши | 2017 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2016 |
| 77. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 10 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
| ремонт крыши | 2036 |
| ремонт фасада, фундамента | 2042 |
| 78. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 16 | ремонт электроснабжения | 2045 |
| ремонт газоснабжения | 2035 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2043 |
| ремонт крыши | 2044 |
| ремонт фасада, фундамента | 2044 |
| 79. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 22а | ремонт электроснабжения | 2048 |
| ремонт газоснабжения | 2049 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
| ремонт крыши | 2048 |
| ремонт фасада, фундамента, подвала | 2047 |
| 80. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 3 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2046 |
| ремонт крыши | 2040 |
| ремонт фасада, фундамента | 2045 |
| 81. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 4 | ремонт электроснабжения | 2042 |
| ремонт газоснабжения | 2032 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
| ремонт крыши | 2036 |
| ремонт фасада, фундамента | 2042 |
| 82. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 5 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2039 |
| ремонт крыши | 2039 |
| ремонт фасада, фундамента | 2042 |
| 83. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 5а | ремонт электроснабжения | 2041 |
| ремонт газоснабжения | 2041 |
| ремонт холодного водоснабжения, водоотведения | 2048 |
| ремонт крыши | 2041 |
| ремонт фасада, фундамента | 2044 |
| 84. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 6 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
| ремонт крыши | 2040 |
| ремонт фасада, фундамента | 2042 |
| 85. | раб. пос. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, 8 | ремонт электроснабжения | 2043 |
| ремонт газоснабжения | 2033 |
| ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | 2040 |
| ремонт крыши | 2040 |
| ремонт фасада, фундамента | 2042 |

Конкретизация сроков проведения капитального ремонта и уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах отражается в краткосрочных планах реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 – 2049 годы.